Projet Stibbons - TER M1 2015
Feuille de route

Julia Bassoumi
Florian Galinier
Adrien Plazas
Clément Simon

Nous avons prévu quatre versions, ainsi qu’une cinquième si le temps nous le permet.
Les trois premières versions contiennent les fonctionnalités nécessaires au bon fonctionnement du programme.
La quatrième version ajoute des fonctionnalités intéressantes mais dispensables, et la cinquième regroupe les bonus.

version 0.1 (23/03)	Interface : chargement et exécution de code, affichage du modèle / Langage et interprète gérant un agent / Déplacement d’un agent : avancer, tourner / Importation du code
version 0.2 (6/04)	Multi-agent multi-threadé
version 0.3 (24/04)	Communication inter-agents & environnement
version 0.4 (13/05)	Remise à zéro de l’environnement / Contrôle de la vitesse / Création de nouveaux agents
version 0.5 (date ?)	Rapport d’erreurs / Exportation du modèle / Éditeur de code Stibbons intégré / Ajout d’entrées à la vue